SE Ex 02

Problem4:
a)

Velocity = Story Points / benötigte Zeit in Tagen
2. Iteration:
Velocity = (7+4+6+6+2) / (3+2+3+4+1) = 25 / 13 = 2 Story Points / Tag

Eine Iteration = 14 Tage
Max. Story Points für 3. Iteration:
Iterationsdauer * Velocity = 14 Tage * 2 SP / Tag = 28 SP (max. realisierbare SP)

b)

User Storys für dritte Iteration:
US 17, US 21, US 18, US 11, US 16

Dies lässt sich damit begründen, dass US 17 die höchste Priorität hat (Priorität 1). US 21 hat die zweithöchste Priorität und US 18 die dritthöchste. US 6 hätte die nächsthöhere Priorität, jedoch würde das die maximal realisierbaren Story Points von 28 SP / Iteration überschreiten. Deshalb folgen US 11 und US 16. Zusammen 28 Story Points, also gerade noch so im Rahmen des Realisierbaren.